企业ERP系统采购合同

合同编号：HT-YZ-2026-ERP-001

甲方（采购方）：智远科技有限公司

乙方（供应方）：星河软件有限公司

合同金额：人民币伍拾捌万元整（¥580,000.00）

第一条  合同主体

甲方（采购方）：智远科技有限公司，法定代表人：张智远，统一社会信用代码：91440101MA5XXXXXX1，注册地址：北京市海淀区中关村大街1号。

乙方（供应方）：星河软件有限公司，法定代表人：刘星河，统一社会信用代码：91440101MA5XXXXXX2，注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区博云路2号。

第二条  合同标的

甲方向乙方采购企业资源计划（ERP）管理系统一套，包含系统软件许可、数据库配置、接口开发及三年运维服务。具体功能模块与交付内容详见本合同附件。

第三条  合同金额与付款方式

本合同总金额为人民币伍拾捌万元整（¥580,000.00），已含增值税。甲方按附表一《付款计划表》约定节点向乙方支付。

第四条  交付安排

乙方应于合同生效后 90 个自然日内完成 ERP 系统的需求分析、系统设计、开发实现、测试验收及上线部署，具体进度安排见图1。

第五条  验收标准

系统交付后，甲方应在 15 个工作日内组织验收。验收以双方确认的《需求规格说明书》为依据，主要功能模块全部通过测试并签署《验收报告》后视为验收合格。

第六条  知识产权

本项目定制开发的源代码及配套技术文档的知识产权归甲方所有；乙方对标准化产品模块保留所有权并授予甲方永久使用许可。

第七条  保密条款

双方对合作中知悉的对方商业秘密负保密义务，保密期限自合同生效起 5 年，未经书面同意不得向第三方披露。

第八条  违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日按应付未付金额的 0.3‰ 支付违约金；

2. 乙方延期交付的，每日按合同总额的 0.5‰ 支付违约金，累计不超过合同总额的 10%。

第九条  争议解决

因本合同引起的争议，由合同签订地（北京市海淀区）有管辖权的人民法院管辖。

附表一  付款计划表

| 期次 | 付款节点 | 比例 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后 7 个工作日内 | 30% | 174,000.00 | 预付款 |
| 2 | 系统部署完成 | 40% | 232,000.00 | 进度款 |
| 3 | 验收合格签署报告 | 25% | 145,000.00 | 验收款 |
| 4 | 质保期满（12 个月） | 5% | 29,000.00 | 质保金 |
| 合计 | — | 100% | 580,000.00 | — |

附表二  交付清单表

| 序号 | 模块名称 | 内容描述 | 数量 | 交付形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务模块 | 总账/应收/应付/固定资产 | 1 套 | 软件许可+部署 |
| 2 | 供应链模块 | 采购/库存/销售/供应商管理 | 1 套 | 软件许可+部署 |
| 3 | 生产模块 | 生产计划/工单/物料清单 | 1 套 | 软件许可+部署 |
| 4 | 数据接口 | 与 OA、CRM 系统对接 | 3 个 | 定制开发 |
| 5 | 运维服务 | 系统巡检/故障处理/版本升级 | 3 年 | 远程+现场 |

甲方（盖章）：智远科技有限公司          乙方（盖章）：供应方

授权代表：                        授权代表：

签订日期：    年    月    日       签订日期：    年    月    日

（本合同样例由系统自动生成，用于导入测试）