系统集成项目合同

甲方（采购方）：天津港物流集团有限公司

乙方（集成方）：北京智链系统集成有限公司

签订日期：2026年6月28日

第一条 项目内容

乙方为甲方建设「智慧物流园区管理平台」，包含 WMS、TMS、园区安防及可视化大屏等子系统，实现园区智能化管理。

第二条 项目金额

本项目总金额为人民币 2,580,000 元（大写：贰佰伍拾捌万元整），包含软件、硬件、实施及一年期运维。

第三条 付款方式

3.1 合同签订后 7 日内支付 20% 预付款，即 516,000 元。

3.2 各子系统阶段性交付并验收后支付相应里程碑款，累计支付至 80%。

3.3 项目整体验收合格后支付剩余 20%。

第四条 项目实施

项目总工期为 180 个自然日，自合同签订之日起算。乙方应按里程碑计划分阶段交付成果物。

第五条 知识产权

本项目中乙方使用的既有软件、组件的知识产权归乙方或原权利人所有。本项目开发的新成果物，由双方另行约定知识产权归属。

第六条 数据归属

项目实施过程中产生的业务数据归甲方所有。乙方在项目实施中形成的技术文档、源代码等技术成果归乙方所有，甲方享有永久使用许可。

第七条 违约责任

乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总额 0.05% 支付违约金，最高不超过 5%。

第八条 保密与安全

乙方应对甲方业务数据严格保密，保密期限为合同终止后 3 年。乙方应建立信息安全管理机制，防止数据泄露、篡改或丢失。

第九条 争议解决

本合同争议由项目所在地人民法院管辖。

甲方（盖章）：________________________     乙方（盖章）：________________________

法定代表人：____________________              法定代表人：____________________

日期：______年____月____日                       日期：______年____月____日